Usnesení

z 8. jednání zastupitelstva obce Ohaveč

ze dne 27.8.2015 od 18,30 hodin na OÚ v Ohavči

Zastupitelstvo obce Ohaveč

- Schválilo:

- Program pro 8. zasedání zastupitelstva.

- Ověřovatele zápisu Ivu Karešovou a Ing. Pavla Crhu a zapisovatelkou starostku obce.

- Podání žádosti Královéhradeckému kraji (poskytovatel dotace POV) o prodloužení termínu pro dokončení akce „Rekonstrukce budovy pro sídlo obecního úřadu se společenskou místností“ do 30.6.2016 s ohledem na skutečnosti zjištěné při stavebních pracích a doporučení stavební firmy (technologické postupy)

- Podání žádosti stavebnímu úřadu o prodloužení termínu pro dokončení stavby „Rekonstrukce budovy pro sídlo obecního úřadu se společenskou místností“ do 30.6.2016

- Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi obcí Ohaveč a vítězem  zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce budovy pro sídlo obecního úřadu se společenskou místností“ společností NADOZ s.r.o., IČ 49283171, Kumburský Újezd 24, Nová Paka s ohledem na plánované prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2016 a s tím spojené změny ve financování – možnost dílčí fakturace za práce dokončené do 31.12.2015

- Vícepráce č. 1, 2 a 3 včetně nákladů dle přílohy na akci „Rekonstrukce budovy pro sídlo obecního úřadu se společenskou místností“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2015 se společností NADOZ s.r.o., IČ 49283171, Kumburský Újezd 24, Nová Paka na tyto vícepráce

- Rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy

……………………………

Ing. Monika Stránská, starostka